ФОРМА

отчета об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки в с. Троицк по ул. Школьная

2. Место реализации инициативного проекта.

 2.1. Муниципальный район/городской округ: Тюкалинский муниципальный район Омской области

 2.2. Поселение: Троицкое сельское поселение

 2.3. Населенный пункт: с. Троицк

 3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого

направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: \_ Устройство детских игровых площадок

 3.2. Адрес объекта (при наличии): 646303 Омская область ,Тюкалинский район, с.Троицк по ул. Школьная

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 14.05.2024г. -05.11.2024г.

 5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей)(гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) <\*> | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 2722700,00 | 2373261,02 | 349438,98 | 349438,98 | 0,00 |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 244006,32 | 207773,26 | 36233,06 | 36233,06 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 154006,32 | 207773,26 | -53766,94 | 36233,06 | 0,00 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 |
| Всего | 2966706,32 | 2581034,28 | 385672,04 | 385672,04 | 0,00 |

Примечание: сумма 5720,26 руб, предусмотрена в местном бюджете в связи с корректировкой сметы.

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <\*> |
| 1 | ИП Карбаев Х.О. | Предоставление транспорта для вывозки мусора и старого ограждения, погрузки и подвоза грунта для благоустройства прилегающей территории | штук | 5 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок (объем и время зависели от участия граждан) |
| 2 | ИП Сакилов Б.Ш. | Предоставление трактора для загрузки песка через ограждение на территорию детской площадки в объеме 35 тонн( дополнительный песок на часть отторгованной суммы) , погрузке мусора с прилегающей территории в прицеп | штук | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок(работа периодами в комплексе с участием граждан) |
| 3 | ИП Айтуваров К.О. | предоставление трактора для механического разравнивания грунта на прилегающей территории в комплексе с участием граждан | штук | 1 | Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок |

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | 1)Бырина В.Л.,  |  демонтаж и уборка предыдущего ограждения( б/у автопокрышки),  | 40 пог. .м |
| 2 | Ващенко Е.А. | сгребание мусора и скошенной травы, складирование в кучи | 300 кв.м. |
| 3 | Дорошенко С.Л. | демонтаж и уборка предыдущего ограждения( б/у автопокрышки), | 40 пог. .м |
| 4 | Карбаева К.К. | сгребание мусора и скошенной травы, складирование в кучи | 300 кв.м. |
| 5 | Менщикова Н.С. | окрашивание опор под видеонаблюдение  | 7 кв.м. |
| 6 | Попова Е.Л. | сгребание мусора и скошенной травы, складирование в кучи | 300 кв.м. |
| 7 | Сидорова Е.Л. | окрашивание опор под видеонаблюдение | 7 кв.м. |
| 8 | Хорова Ю.А. | разравнивание песка вручную на площадке | 200 кв.м |
| 9 | Шелудкова Н.В. | разравнивание песка вручную на площадке | 200 кв.м. |
| 10 | Сидоров О.Ю. | демонтаж и уборка предыдущего ограждения( б/у автопокрышки), | 40 пог. .м |
| 11 | Зайцева Т.А. | разравнивание песка вручную на площадке | 200 кв.м. |
| 12 | Бырин Е.А. | Скашивание травы  | 300 кв.м. |
| 13 | Терещенко Е.В.  | Скашивание травы  | 300 кв.м |
| 14 | Попов Н.Ю. | Скашивание травы  | 300 кв.м. |
| 15 | Самкова М.А. | разравнивание грунта на прилегающей территории и месте бывшего ограждения  | 180 кв.м. |
| 16 | Шелудкова Г.А. | разравнивание грунта на прилегающей территории и месте бывшего ограждения | 180 кв.м. |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта

(в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного

проекта, выполненных за счет использования средств экономии в сумме 385672,04 рублей) :

 1) устройство детской игровой площадки ;

 2) устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном

 полотне (Вармит);

 3) приобрели оборудование для видеонаблюдения и освещения;

 4) установили опоры под монтаж системы видеонаблюдения;

 5) приобрели велопарковку;

 6 )приобрели строительный материал -песок

Глава Администрации Троицкого сельского поселения Тюкалинского района Омской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального образования)

"14" ноября 2024 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Самкова М.А.

(подпись) (инициалы, фамилия)